Phần 1 - Phân tích hiện trạng

| Hạng mục | Đúng/Sai | Vi phạm tiêu chí/quy tắc nào | Lý do |
| --- | --- | --- | --- |
| H1 | Sai | D.E.E.P (Detailed appropriately) & Quy tắc User Story / Tiêu chuẩn Backlog | Thẻ trên cùng đại diện cho tính năng ưu tiên làm ngay nhưng lại quá sơ sài, thiếu mô tả và tiêu chí nghiệm thu (Acceptance Criteria) khiến lập trình viên phải hỏi lại. |
| H2 | Sai | D.E.E.P (Prioritized) & Giá trị kinh doanh (Business Value) | Tính năng giao diện theo mùa lễ hội (ít giá trị cốt lõi) được đặt trước tính năng tự động chia tiền cốt lõi của dịch vụ xe ghép. |
| H3 | Đúng | — | Hạng mục này đặt ở cuối cột Product Backlog là hợp lý vì ở vị trí ưu tiên thấp (chưa cần làm ngay), việc chỉ có tiêu đề ngắn và ước lượng sơ bộ là "lớn" (Epic/Rough estimate) hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn chi tiết vừa đủ theo vị trí của D.E.E.P. |
| H4 | Sai | Quy tắc nghiệp vụ (Quyền sở hữu Product Backlog) | Developer (Tú) tự ý thêm và sắp xếp lại thứ tự Product Backlog, trong khi quyền này thuộc độc quyền của Product Owner (Đức). |
| H5 | Sai | Quy tắc luồng Trello & Định nghĩa hoàn thành (Definition of Done) | Thiếu cột kiểm thử (Testing/Review) và thẻ được kéo thẳng từ In Progress sang Done mà không qua bước kiểm tra chất lượng. |

Phần 2 - Sửa lỗi và chuẩn hóa

1. Sửa lỗi từng hạng mục (H1, H2, H4)

- H1: Viết lại thành một User Story chuẩn với mô tả chi tiết: "Là hành khách, tôi muốn nhập điểm đi và điểm đến để hệ thống tìm chuyến xe ghép phù hợp", kèm theo các Acceptance Criteria rõ ràng.

- H2: Đổi lại thứ tự ưu tiên, đưa thẻ "Tự động chia tiền cho các khách đi ghép" lên trước, và đẩy thẻ "Đổi màu giao diện theo mùa lễ hội" xuống vị trí ưu tiên thấp hơn (hoặc đặt về cuối backlog).

- H4: Yêu cầu Developer (Tú) trả lại quyền sắp xếp Product Backlog cho Product Owner (Đức); nếu có ý tưởng kỹ thuật, Tú phải đề xuất để PO xem xét đưa vào backlog dựa trên giá trị kinh doanh.

2. Sửa lỗi luồng cột trên bảng Trello (H5)

Bổ sung và sắp xếp lại các cột trên bảng Trello theo đúng luồng chuẩn từ trái sang phải để đảm bảo kiểm soát chất lượng:

- Product Backlog → Sprint Backlog → In Progress → To Test / Review → Done